[image: image2.png]Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Biuro Projektow Edukacyjnych
34-100 Wadowice ul.A.Mickiewicza 24B

[ ] [ ] [ ]
Powiat Wadowicki il

tel:33 873 4252,338734259





[image: image1.png]Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Biuro Projektow Edukacyjnych
34-100 Wadowice ul.A.Mickiewicza 24B

[ ] [ ] [ ]
Powiat Wadowicki il

tel:33 873 4252,338734259






Numer referencyjny postępowania: NIZ.272.TP.58.2021
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

e-mail: biuro@powiatwadowicki.pl
www.powiatwadowicki.pl
NIP: 551 21 29 478

REGON: 072183421
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /i1xx94vg7u/skrytka

tel. ( 33 ) 873 42 00, (33) 873 42 77

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p.  na  Remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0023/19 pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu,  który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej      

                                                                                             Zatwierdzam dnia 14.06.2021 r.
……………………………………………….

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie w sprawie zamówień publicznych.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1480 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Batorego 2 

e-mail : biuro@powiatwadowicki.pl 

www.powiatwadowicki.pl 

tel. ( 33 ) 873 42 00, (33) 873 42 77  
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej biuro@powiatwadowicki.pl 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość negocjacji treści oferty w celu ich ulepszenia, o których mowa w art. 275 pkt 2 i 3 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp.
 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia: Remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0023/19 pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ujętych w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SWZ oraz wytyczne przedstawione poniżej.
3. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem cpv: 
45214220-8: Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi min. 24 m-ce. Bieg terminu gwarancji i rękojmi dla poszczególnych prac rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, po dokonaniu odbioru tych prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca przy realizacji robót budowlanych  zatrudnił co najmniej 2 osoby
w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej zgodnie z definicją robót  budowlanych określoną
 w art. 3 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, na  podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 1 etat na każdą z nich, we własnym przedsiębiorstwie lub osoby takie winny być zatrudnione przez podwykonawcę  realizującego przedmiot umowy.  
4.1. Dla udokumentowania wymogu o którym mowa w ust. 4 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji zamówienia, a także poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie, danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4.2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 4, Wykonawca w  terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz , o którym   mowa w ust. 4.1. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.
4.3. W przypadku nie przedstawienia dokumentów o których mowa w ww. pkt 4.1 lub  stwierdzenia, że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie jest zatrudnionych na umowę o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł brutto za każde stwierdzone zdarzenie.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp. 
8. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności. 
9. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw (o ile są znani Wykonawcy) lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Wymagania dotyczące zgłaszania i zawierania umów z podwykonawcami określa wzór umowy załączony do niniejszej SWZ.
12. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany niniejszym rozdziale, oraz w załącznikach do SWZ.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: – 30.09.2021 r. 
VI.  INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
I. Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej biuro@powiatwadowicki.pl 
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ilona Kaczor, email: biuro@powiatwadowicki.pl 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

II. Złożenie oferty. 

1. Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6. Oferty,  oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i2320).
7. Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z  dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452).
VII.  INFORMACJA  O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ  ZAMAWIAJAJĄCEGO
       Z WYKONAWCĄ:
Zamawiający nie przewiduje komunikacji z wykonawcą w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;

d) zdolności technicznej lub zawodowej,
· wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na remoncie lub budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku w ramach którego wykonano wymianę lub montaż stolarki okiennej o wartości łącznej wszystkich robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto- wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w formie załączonego do oferty - wykazu (załącznik nr 5 do SIWZ), przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) 
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

X. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:

1.  Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:

1. Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
2. Aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zmawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

4. W przypadku, polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. 
Uwaga:
Powyższe dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:

1) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
3.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:  
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale VIII. pkt 2. d);
Uwaga:

Zamawiający, zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w terminie 5 dni od daty wezwania, wskazanych w ust. 2 i 3 podmiotowych środków dowodowych.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentów wymienionych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zgodnie z art. 273 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie będzie  wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Ilona Kaczor.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia nie wpłynął 
w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
 wyjaśnienie treści SWZ.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie wymaga się wniesienia wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą upływa dnia 28.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub 
w imieniu innego wykonawcy (ów). 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

4. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.
5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.  
6. W przypadku, gdy zostało ono wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument papierowy, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz. 
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94ust. 2 ustawy –odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
10. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się 
o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego.
11. W przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku/oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).  

12. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
XV.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT ORAZ KOMUNIKACJA:


1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email biuro@powiatwadowicki.pl 
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Ofertę  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 29.06.2021r., do godz. 09:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego  również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2021 r. o godzinie 09:30.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach

2. Instrukcja złożenia i wycofania oferty: 

Dedykowana instrukcja składania ofert znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178).
2. Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym. Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
3. Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy na cenę zadeklarowaną w ofercie, sporządzony w sposób odpowiadający przedmiarom robót, załączonym do swz.
4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji. Równocześnie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Suma pozycji kosztorysu ofertowego, będzie wartością przedmiotu zamówienia 
i winna odpowiadać wartości podanej w formularzu oferty. 
6. Na formularzu oferty należy podać kwotę brutto wykonania całego zamówienia tj. zawierającą wszystkie koszty jej wykonania. Na kwotę brutto składa się wartość netto + stawka należnego podatku VAT wyrażona % i kwotowo. Ceny uwidocznione w ofercie powinny być podane cyfrowo w złotych polskich, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
7. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.

Wykonawca, w ofercie, zobowiązany jest do:

-  poinformowania zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  będą  prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku.

9. W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową brutto określoną przez wykonawcę słownie i liczbą zamawiający przyjmie jako prawidłową wartość oferty określoną słownie.

10. Zamawiający informuje, że regulowanie płatności za wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych  w postępowaniu, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i wagami:

Cena za całość zamówienia – 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane– 40%

2. Punkty przyznawane za kryterium „cena  za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Przyznane pkt cena (C) =  (Cn : Cb)  x  waga
gdzie:  

C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn - cena oferty o najniższej cenie

Cb - cena oferty badanej

waga – 60

   Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punkty przyznawane za kryterium „długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane” będą liczone wg następujących zasad:

Zaoferowanie 24 miesięcy: 20 pkt.

Zaoferowanie 36 miesięcy: 30 pkt.

Zaoferowanie 48 miesięcy i więcej: 40,00 pkt.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty – nie mniejszy niż 24 miesięcy (roboty remontowe). Oferty z okresem krótszym zostaną odrzucone jako niezgodne z siwz.

Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane udzielony na ponad 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

4. Sumując punkty uzyskane w kryterium cena, kryterium okres gwarancji, otrzymujemy punkty uzyskane przez daną ofertą (S) = C + G

6. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

9. Zamawiający odrzuci oferty, wykluczy z postępowania Wykonawców lub unieważni postępowanie na zasadach przewidzianych dla tych czynności w Prawie zamówień publicznych.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według powyższych wzorów. 
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz udostępni wymagane ustawą Pzp informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. W przypadku niestawienia się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy  uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

3. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed zawarciem umowy zamawiający będzie żądał kopii umowy regulującej współpracę wykonawców.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XXI.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:  

Umowa  zostanie zawarta na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione ono w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, alby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja  została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, e-mail : biuro@powiatwadowicki.pl; www.powiatwadowicki.pl, tel. (33) 873 42 30  fax. (33) 823 24 33. 

· inspektorem ochrony danych osobowych w Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach jest Pan Paweł Pławny  pawel.plawny@.powiatwadowicki.pl 

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

· Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

· W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

· Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

· nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 –  Projektowane postanowienia umowy 
Załącznik nr 5 –  Wzór oświadczenia o wiedzy i doświadczeniu 

Załącznik nr 2 do SWZ
NIZ.272.TP.58.2021 
FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0023/19 pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II.
Dane dotyczące Wykonawcy:

· Pełna nazwa 

.............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

· adres, nr telefonu i faksu, e-mail

.............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

-   Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą:

 □ TAK,  □ NIE

My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

1. Oferujemy realizację zamówienia zgodną z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ, za cenę: 
za łączną  cenę brutto ……..……………………..............................*

(słownie złotych…………………………………………………………………………….....)
uwzględniającą podatek VAT w wysokości ................ %  ............................................. zł
cenę netto ……..……………………..............................*

* Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

OFERUJEMY, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący................. miesięcy, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia
2. Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodny z  rozdziałem V SWZ.

3. Przyjmujemy zasady płatności określone określonymi   w projektowanych postanowieniach umowy 
4. Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z treścią SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ,
d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 4 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie: ……………………………………………………………………                       

       
następującym podmiotom …………………………………………………………………………..
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. .................................................................

2. .................................................................
      .............................., dn. .......................


 

                                                               ...............................................................

   Podpis elektroniczny

Załącznik nr 3 do SWZ 
NIZ.272.TP.58.2021
Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0023/19 pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

II. Przesłanek wykluczenia z postępowania

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….………r. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 273 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca wskazuje, że podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, są dostępne za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod poniższymi adresami internetowymi:

1)
..............................................................................................................................

2)
..............................................................................................................................

.......................................................


   Podpis elektroniczny
Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0023/19 pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE podmiotu udostępniającego zasoby:

I Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

III. Przesłanek wykluczenia z postępowania

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….………r. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 273 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca wskazuje, że podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, są dostępne za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod poniższymi adresami internetowymi:

1)
..............................................................................................................................

2)
..............................................................................................................................

.......................................................


   Podpis elektroniczny
Załącznik nr 4 do SWZ

Umowa - wzór
zawarta w dniu ........................ 2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy 
ul. Batorego 2, 34 – 100 Wadowice, pomiędzy: Powiatem Wadowickim reprezentowanym przez: 

1) ……………………..., 
2)  ……………………...,   

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 


a ..............................................................................................................................................

PESEL: …………………..reprezentującym firmę…………………………………………… 

NIP………….., REGON………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

W wyniku postępowania uregulowanego Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019, z poźn.zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1), została zawarta umowa o następującej treści: 
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II
nr RPMP.10.02.02-12-0023/19  zwanego dalej „przedmiotem umowy”.  
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji warunków zamówienia.  
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, takie jak zabezpieczenia przed robotami czy też pomiary powykonawcze. 
4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi oraz innymi okolicznościami, które są istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia i nie wnosi
w tym zakresie żadnych uwag i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
5. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych  zatrudni co najmniej 2 osoby
w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej zgodnie z definicją robót  budowlanych określoną
 w art. 3 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, na  podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 1 etat na każdą z nich, we własnym przedsiębiorstwie lub osoby takie winny być zatrudnione przez podwykonawcę  realizującego przedmiot umowy.  
6. Dla udokumentowania wymogu, o  którym  mowa  w  ust. 5,  Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy  wykaz  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. 
7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 6, Wykonawca w terminie 7  dni  od dnia  zdarzenia,  przedłoży Zamawiającemu  zaktualizowany  wykaz. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.
8. Obowiązek,  o którym mowa w ust. 6 i 7,   dotyczy także podwykonawcę  realizującego   zadanie objęte  niniejszą umową. 
9. Wykonawca   na   podstawie    rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016  r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z  przetwarzaniem danych  osobowych i w   sprawie   swobodnego przepływu   takich danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z  10.05.2018 r. o ochronie  danych   osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, ze zm.) powierza Zamawiającemu   przetwarzanie    danych  osobowych w celu  prawidłowo  wykonanej  umowy  w  zakresie   imienia i nazwiska, stanowiska i uprawnień. 
                                                               § 2

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki do niniejszej umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r. wraz z załącznikami. 

2. Dokumentacja projektowa.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2021 r.
                                                                          § 4

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące roboty
: 

a) ……………………………………………………………………. 

2. Pozostałe roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.  

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót,  jak za własne. 

4. Szczegółowy zakres robót z podziałem na branże wraz ze wskazaniem realizacji przez Wykonawcę, bądź podwykonawcę zostanie wyszczególniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót opracowanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

5. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót musi zostać zgłoszone Zamawiającemu pisemnie najpóźniej 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonywania robót oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę na podwykonawstwo, w trakcie realizacji robót jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę zgłoszenia – projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych dla podwykonawcy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub jego zmianę i staną się one integralną częścią niniejszej umowy. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót objętych niniejszą umową przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

10. W przypadku zmiany przez Wykonawcę podwykonawcy, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót podwykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikła z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

11. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego lub niedostarczenie projektu umowy oraz zawartej z nim umowy stanowi podstawę odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

12. W umowach zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, terminy płatności za wykonane roboty ustalone zostaną w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności za daną część umowy należną Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zapłaty za faktury wystawione przez Wykonawcę, Zamawiający będzie żądał dowodów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawców robót wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

13. Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy to o tyle, ile zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy, z pierwszej następującej bezpośrednio po tym zdarzeniu, wierzytelności Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą umową. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców zobowiązań z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawiązanych z realizacją umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Wykonawcę i podwykonawców obowiązują te same zasady określone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

                                                             §  5

1. Wykonawca obowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej.

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie objętym robotami.

                         § 6
                 Roboty budowlane
1. Zamawiający może ustanowić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ustanowiony Inspektor działać będzie w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy i robót
w osobie........................................ – w branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia nr ....................... z dnia ............................. wpisanego na listę członków  ................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym ................................................ 

3. Zmiana któregokolwiek z pracowników nadzoru Wykonawcy, w tym kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.  Zmiana dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego określonej osobie zakresu obowiązków,
a wskazana w jej zastępstwie osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą i skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowić będzie podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym 
i pod nadzorem uprawnionych osób. 

6. Z ramienia Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór, odbiór i rozliczenie robót objętych niniejsza umową są Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub pracownicy Zamawiającego – Starostwa Powiatowego w Wadowicach. 

7.Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewniania należytego
i terminowego jej wykonania. 
§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, odpowiadających normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych oraz posiadających wymagane atesty
i certyfikaty. Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowym wymaganiom zawartym w projekcie i być zgodne z obowiązującymi normami. Na każde żądanie Zamawiającego (lub  ustanowionego Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań,  o których mowa w niniejszym ustępie przed ich wbudowaniem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) akceptację co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą, którą Zamawiający jest zobowiązany udzielić w terminie do 5 dni, od dnia przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Kierownika budowy kompletnego wniosku materiałowego. W przypadku przedłożenia niekompletnego wniosku materiałowego, termin 5 dni liczy się od daty przedłożenia kompletnego wniosku materiałowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie zapisami ustawy  z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), postępując
z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.   

4. Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności Wykonawca jest zobowiązany dołączać do dokumentów stanowiących podstawę zapłaty faktur. 

5. W wypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości użytych materiałów bądź wykonanych robót zleci On przeprowadzenie stosownych badań. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę. 

§ 8

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

 3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikowych i odbioru końcowego, 

4) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz odpowiedzialności wynikającej ze stopnia stosowania i przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP i przeciwpożarowych podczas realizacji inwestycji. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SWZ, dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo - finansowym, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi  do wykonania w czasie budowy, 

2) przejęcie terenu robót i niezwłoczne ich rozpoczęcie,

3) terminowe wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

4) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadające uprawnienia określone ustawą – Prawo budowlane, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i niniejszą umową, 

5) zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP 
i przeciwpożarowymi, 

6) zapewnienie bezpiecznego korzystania z miejsca przylegającego do terenu robót, ze szczególnym zabezpieczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w szkole wraz
z dojściami i dojazdami  do budynku szkoły.   

7) dbanie o porządek na terenie robót, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,   usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

8) uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych określonych       
w ustawie – Prawo budowlane,

9) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców, 

10) zagospodarowanie terenu robót na własny koszt, 

11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, 

12) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa, które będzie uczestniczyć 
w odbiorach, 

13) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 

14) pisemne powiadamianie Zamawiającego o gotowości do odbioru: 

· robót częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, 

· robót zanikowych – z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego, 

· końcowego – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 

Strony ustalają, że ww. terminy będą liczone od następnego dnia od daty wpływu zawiadomienia do siedziby Zamawiającego, 

15) przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów, instrukcji eksploatacji
i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń oraz przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych, w tym operatu kolaudacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. Do wszelkich dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca dołączy ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

16) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń, a także przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie niezbędnym dla ich obsługi, 

17) składowanie i wywiezienie wszelkich materiałów, w tym gruzu oraz innych odpadów pochodzących z terenu robót oraz ich utylizację w ramach wynagrodzenia umownego oraz złożenie oświadczenia o ich utylizacji, 

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy, 

19) przekazanie dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile będzie ustanowiony), w dwóch egzemplarzach, w dniu zgłoszenia
o gotowości do odbioru końcowego, 

20) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw itp. oraz czynnie uczestniczy w czynnościach związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

21) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania robót, 

22) doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich elementów uszkodzonych podczas prowadzenia  robót, 

23) uczestniczenie w naradach zwołanych przez Zamawiającego, 

24) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia w terminie wykonania niniejszej umowy,

4. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
      z realizacją umowy. 

§ 9

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, 

b) odbiory robót zanikowych, 

c) odbiór końcowy. 

2. Odbiór częściowy lub odbiór robót zanikowych powinien być wykonany przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony) przy współudziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia robót Zamawiającemu wraz
z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wymaganych przepisami lub umową prób, sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. (art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).   Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych dokumentów, termin dokonania odbioru rozpoczyna się od daty uzupełnienia dokumentów. 

3. Z czynności odbiorowych sporządzone będą protokoły, 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszelkich czynności i robót określonych w § 1 umowy, a także przeprowadzenie rozruchu urządzeń, potwierdzone
w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robót i kierownika budowy i/lub potwierdzony zawiadomieniem na piśmie, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu za potwierdzeniem kompletną, sprawdzoną i przyjętą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony) dokumentację odbioru końcowego, sporządzoną  w dwóch egzemplarzach, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Egzemplarze winny być sporządzone w taki sposób, aby uniemożliwiły ich dekompletację.  

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie robót.   
§ 10

1. Wyposażenie pomieszczeń winno być zgodne z założeniami dokumentacji projektowej. 

2. Wyposażenie winno spełniać wymogi jakim ma odpowiadać wyposażenie stosowane
w placówkach oświatowych. 

3. Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, bezpieczne, solidne i trwałe. 

4. Niedopuszczalne jest zastosowanie wyposażenia z wystaw, używanego oraz z końcówek serii. 

5. Przed dostarczeniem materiałów i urządzeń należy uzyskać akceptację Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

§ 11

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z zamówieniem oraz przedłożoną ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie, zawierającej wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości umowy bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty przeglądów okresowych, gwarancyjnych, konserwacji i usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega waloryzacji. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie za cały przedmiot umowy w wysokości netto.................................zł (słownie: .................................... złotych ...../100). Do kwoty tej doliczony będzie należny podatek, według obowiązującej stawki. Wynagrodzenie łącznie
z podatkiem VAT wynosi brutto ................................. zł. (słownie:……
złotych ...../100). 

3. W razie urzędowej zmiany wysokości podatku VAT w trakcie realizacji umowy podatek VAT będzie doliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących  w dniu wystawienia faktury pod warunkiem, że strony dokonają inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wejście w życie zmienionych przepisów. 

4. Jeżeli w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, Wykonawca będzie się opóźniał
z wykonaniem  robót, ustalenia zawarte w ust. 3 nie będą miały zastosowania, a ryzyko zmiany wysokości podatku VAT obciążało będzie Wykonawcę, chyba, że zmiana stawek podatku VAT polegałaby na ich obniżeniu.  W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wraz
z nową stawką VAT. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

6. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania kosztów wykonania przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. 

7. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.  Przewiduje się rozliczenie poprzez wystawienie kilku odrębnych faktur, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (podział poszczególnych pozycji na fakturach wg. wymagań wynikających z wniosku o dofinansowanie).

9. Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia faktur, iż dokonał zapłaty całości należnych kwot podwykonawcom robót i dalszym podwykonawcom, biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych. 

10. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni, licząc od momentu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Za dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 10 strony uznają, odpowiednio do wymagań fakturowanych robót: protokoły odbioru robót podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony) i/lub Zamawiającego wraz z dołączonymi dokumentami określonymi w Prawie budowlanym oraz dowód potwierdzający zapłatę przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawców robót.  

12. Faktury wystawione bezpodstawnie zostaną zwrócone Wykonawcy.  

13. Zamawiający pisemnie zwróci się o korektę faktury wystawionej nieprawidłowo. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

14. Płatności będą przekazywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy  wskazany na fakturze. 

15. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć rozliczenie końcowe
z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych prac wraz
z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisane przez osobę uprawnioną do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i robót.   

16. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.   

17. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 

18. Wykonawca jest/ nie jest  płatnikiem podatku VAT. 

19. Faktura/rachunek winna być wystawiona wg poniższego wzoru:
Nabywca: Powiat Wadowicki 
ul. Batorego 2  
34-100 Wadowice  
NIP: 551-21-29-478  
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wadowicach 

ul. Batorego 2  
34-100 Wadowice  

20. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

A.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

B.  Wykonawca oświadcza że rachunek bankowy wskazany w Umowie:  

a) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
o którym mowa powyżej, 

b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług,. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych  w pkt. B, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji poprzez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

                                                            § 12

Zmiany umowy nie mogą uchybiać postanowieniom art. 454 ust. 1 i 2 oraz art. 455
Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)

               § 13
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady prawne dokumentacji projektowej. 

2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2)  nienadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub - żądać wykonania robót po raz drugi, zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania do użytku przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone
 w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie
 i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z nim kosztów. Jeżeli Zamawiający nie wyznaczy terminu, to przyjmuje się, że termin ten wynosi do
7 dni, od dnia przesłania wezwania za pomocą poczty elektronicznej i/lub przesłania wezwania w formie pisemnej.

5. Naprawy gwarancyjne będą zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może przekroczyć dwóch dni od zgłoszenia (powiadomienia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie faksem  lub e-mailem) usterki,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.   

7. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wady wykonanych robót lub dostarczonego sprzętu, albo wymiany wadliwej części sprzętu w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego
z tytułu gwarancji i rękojmi, a kosztami poniesionymi z tego tytułu zostanie obciążony Wykonawca, w terminie do 7 dni od daty pisemnego wezwania. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu udzielonej rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tego terminu.

9. W przypadku naprawy sprzętu lub urządzenia w okresie gwarancyjnym trwającym dłużej niż 7 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy. 

10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji dostarczono zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad objętych gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

11. Jeżeli w  okresie gwarancji okaże się, że jakikolwiek element wyposażenia posiada wady ukryte, Wykonawca wymieni go na wolny od wad. Jeżeli wymiana pociągać będzie za sobą dodatkowe koszty – koszty poniesie Wykonawca. 

12. Wykonawca oświadcza, że serwis i naprawy przy prawidłowym użytkowaniu wyposażenia w okresie gwarancji wykona bezpłatnie. 

13. Wykonawca oświadcza, że w okresie gwarancji wykona bezpłatne przeglądy serwisowe, zgodnie z wymaganiami producenta oraz bezpłatne przeglądy na zakończenie okresu gwarancji. 

14. Dwie naprawy gwarancyjne tego samego elementu uprawniają do wymiany wyposażenia na nowe. 
15. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego na okres ……………….  miesięcy
. 
16. Okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

17. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres obowiązywania rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

18. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie
z niniejszą umową i wiedzą techniczną, będzie kompletny, bez wad i usterek wynikających
z nieprawidłowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materiałów oraz gwarantuje prawidłowość jego funkcjonowania. 

19. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru robót. 

§ 14

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy z pierwszych 7 dni zwłoki, a powyżej 7 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszej umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto robót zgłoszonych do odbioru, za każdy dzień zwłoki, 

c) za uchybienia w umowach z podwykonawcami i ich nieusunięcia po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy z pierwszych 7 dni zwłoki, a powyżej 7 dni – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02 %  wynagrodzenia umownego brutto    za każdy z pierwszych 7 dni zwłoki, a powyżej 7 dni – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki,  

g) za brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości   0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy z pierwszych 7 dni zwłoki, a powyżej 7 dni
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki, 

2) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, z przyczyn leżących po drugiej stronie w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.  
2. Maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający z tytułów wymienionych w ust.1 pkt 1 lit. a-g wynosi 100% wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w § 11 ust. 2, a przez Wykonawcę maksymalna wysokość dochodzonych kar wynika z brzmienia ust.1 pkt 2. 

3.  Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. Kary umowne mogą być potrącone z wystawionej faktury lub z innej wierzytelności Wykonawcy wyłącznie w przypadku uchylenia zakazu potrącania kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przez ustawę z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm).

§ 15

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego o dłużej niż
14 dni, chyba że przerwa spowodowana została przez Zamawiającego lub powstała wskutek siły wyższej, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z dokumentacją projektową, techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową  mimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krótszego niż 3 dni, 

5) Wykonawca rażąco lub uporczywie narusza wymagania, normy lub przepisy BHP. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę  obciążają następujące obowiązki: 

1) W terminie do 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   
§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
     w  postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku: 

a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT; wówczas kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do umowy, odnoszącym się do całości wynagrodzenia lub pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia wynikającego z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana, 

b) w zakresie zmiany podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje robót z należytą starannością, uległ likwidacji lub doszło  do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, 

c) w zakresie terminu wykonania umowy: 

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w przypadku działania siły wyższej (przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, oraz w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi, o czas trwania ww. warunków lub czas trwania siły wyższej.   

3. Wszelkie prace dodatkowe, których nie można było przewidzieć a są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach odrębnego zamówienia udzielonego na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych. Podstawą do udzielenia takiego zamówienia będzie „Protokół konieczności” sporządzony z udziałem i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonanie tych robót nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 17

    1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecić Wykonawcy na piśmie:  

a) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

a) zmiany określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejności wykonania robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poleceń, o których mowa w ust. 1. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają
w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione
w uaktualnionym harmonogramie finansowo – rzeczowym.  
§ 18

1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia staranności w trakcie wykonywania niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego
i terminowego jej wykonania. 

2. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów wykonania niniejszej umowy powołane zostają osoby: 

a) ze strony Zamawiającego  -  ………………..

b) ze strony Wykonawcy - …………………. 
§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i o prawach pokrewnych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm. ), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).  

2. W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego strony umowy stosują regulacje zawarte w art. 15r oraz 15r¹  ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz inne przepisy tej ustawy określające zakazy, warunki i nakazy dla stron umowy lub wprowadzone później
w okresie realizacji umowy.   

   § 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony postanawiają rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia wynikłe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
§ 21

Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umów 

Starostwa Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzędu. 

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden (1) dla Wykonawcy, trzy (3) dla Zamawiającego.               

                   ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA      
           ………………………………                                            ……..………………………                                                                                    
Załącznik Nr 5 do SWZ 

NIZ.272.TP.58.2021
	/pieczęć Wykonawcy/
	Posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0023/19 pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II.
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma realizowała w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania, następujące zamówienia:
	Lp
	Nazwa zadania/ miejsce wykonania/zakres wykonany
	Wartość całkowita usługi

(w zł)
	Podmioty na rzecz których roboty były wykonywane


	Data

realizacji

OD – DO
	doświadczenie

	
	
	
	
	
	Własne* 

lub innych podmiotów*

wykonawca winien załączyć oryginał pisemnego zobowiązania  podmiotu udostępniającego


Uwaga!  Do wykazu należy dołączyć dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
............................................
       /miejscowość data/








................................................................... 







                                            Podpis elektroniczny
W przypadku powołania  się na zasoby innego podmiotu, należy wykazać:

a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, 

b) Sposób wykorzystania tego zasobu przy wykonaniu zamówienia,

c) Charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem,

d) Zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

� Zapis zostanie dostosowany do treści oferty, składanej przez Wykonawcę. 


� Zgodnie ze złożoną ofertą.





[image: image1.png]
[image: image2.png]

[image: image3.jpg]Projekt wspotfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego

Fundusze " 4 s
wre N\ MALOPOLSKA ..4somss
Program Regionalny - Europejski Fundusz Spoteczny



